【様式２】

採 取 計 画 概 要 書

| (1) | 氏名又は名称（ふりがな） |  |
| --- | --- | --- |
| (2) | 住所又は所在地 連絡先（ＴＥＬ） |  |
| (3) | 代表者氏名（ふりがな） |  |
| (4) | 担当者名（ふりがな） 担当部署 連絡先（ＴＥＬ） |  |
| (5) | 砂利採取業の登録年月日及び登録番号 （写しを添付すること） |  |
| (6) | 建設業の許可年月日及び許可番号 |  |
| (7) | 業務主任者 | 氏名（ふりがな） 資格取得年月日・番号 |
| (8) | 採取計画希望数量 | m3 |
| (9) | 採取した土石の利用方法 |  |
| (10) | 着手から完了までの工程 |  |
| (11) | 作業員・仮設物・資機材等の待避方法や流出防止対策、降雨や河川水位情報等に関する情報の収集・伝達方法等 |  |
| (12) | 掘削のための設備その他の施設 |  |
| (13) | 洗浄選別後の不用残土等の処分方法 |  |
| (14) | 土砂等の数量確認方法（掘削量及び搬出量） |  |
| (15) | 現場の管理方法（作業日、作業時間以外を含む） |  |
| (16) | 掘削に伴う災害及び事故防止のための方法及び施設 |  |
| (17) | 濁水流下防止の方法 |  |
| (18) | 土砂等の搬出先、搬出方法、及び搬出経路 |  |
| (19) | 土砂等の搬出における安全対策及び清掃方法 | 交通要所へのガードマン配置 有（ 人） ・ 無 |
| (20) | 試掘希望の有無 | 有 無 |

（注）①工事工程表その他参考となる資料を添付すること。

②今後砂利採取業者の登録を受ける見込みの時は、登録申請書（案）を添付すること。

③当様式に記載しきれない場合は、適宜用紙を追加すること。

【様式２】

記入例

採 取 計 画 概 要 書

| (1) | 氏名又は名称（ふりがな） | ○○採石 |
| --- | --- | --- |
| (2) | 住所又は所在地 連絡先（ＴＥＬ） | 香川県△△市▽▽町○○-□□ 087-×××-○○○○ |
| (3) | 代表者氏名（ふりがな） | ○○ ○○ |
| (4) | 担当者名（ふりがな） 担当部署 連絡先（ＴＥＬ） | □□ □□ ○○○○部 087-×××-□□□□ |
| (5) | 砂利採取業の登録年月日及び登録番号 （写しを添付すること） | Ｈ○○-□□-×× 香川第0000号 |
| (6) | 建設業の許可年月日及び許可番号 | Ｈ○○-□□-×× 国土交通大臣許可第000000号 |
| (7) | 業務主任者 | 氏名（ふりがな） ○○ ○○（○○ ○○） 資格取得年月日・番号 Ｈ○○-□□-×× |
| (8) | 採取計画希望数量 | １０，０００ m3 |
| (9) | 採取した土石の利用方法 | 土木建築工事用骨材 |
| (10) | 着手から完了までの工程 | 工程表による |
| (11) | 作業員・仮設物・資機材等の待避方法や流出防止対策、降雨や河川水位情報等に関する情報の収集・伝達方法等 | 掘削土砂の仮置箇所や運搬ルート、安全対策、河川情報の収集と連絡体制を記入 |
| (12) | 掘削のための設備その他の施設 | バックホウ 0.8m3、ブルドーザ 5ｔ |
| (13) | 洗浄選別後の不用残土等の処分方法 | 埋立用盛土 |
| (14) | 砂利等の数量確認方法（掘削断面及び掘削量） | 掘削前後の河床高測量 車両重量計でダンプトラック積載数量確認 |
| (15) | 現場の管理方法（作業日、作業時間以外を含む） | 現場進入路にバリケード、現場点滅灯の設置 重機は高水敷に保管し第三者が立ち入らないよう現場点滅灯で囲む。天候見て重機の避難判断 |
| (16) | 掘削に伴う災害及び事故防止のための方法及び施設 | バックモニター付バックホウの採用。 |
| (17) | 濁水流下防止の方法 | 下流側にノッチタンク、汚濁防止フェンスの設置 |
| (18) | 砂利等の搬出先、搬出方法、及び搬出経路 | プラントまでの経路を示した地図を添付 |
| (19) | 砂利等の搬出における安全対策及び清掃方法 | 交通要所へのガードマン配置 有（ ○人） ・ 無 搬出口にタイヤ洗浄場の設置 |
| (20) | 試掘希望の有無 | 有 無 |

（注）①工事工程表その他参考となる資料を添付すること。

②今後砂利採取業者の登録を受ける見込みの時は、登録申請書（案）を添付すること。

③当様式に記載しきれない場合は、適宜用紙を追加すること。